**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา**

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | ๑๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ | ๑๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๓,๗๘๐ |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๑,๘๒๐ |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๔๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๕๐,๔๙๐ |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเกษตรแบบผสมผสานวิถีพอเพียง | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๑,๖๒๕ |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๑,๘๒๐ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า และการลงทุนการท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๗ | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๓๕,๔๒๑ |
| ๘ | โครงการเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปาพบปะประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๙ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | กองวิชาการและแผนงาน | √ |  |  | ๑๗,๘๙๐ |
| ๑๐ | โครงการจัดเวทีประชาคม | ๓๐,๐๐๐ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  | √ | - |

**๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๑๑ | โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๑๒ | โครงการสร้างความปรองดองและสร้างความสมานฉันท์ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๑๓ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๘๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๑๔ | โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ๓.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง | ๗,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๕,๔๐๐ |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านดอนตาลโนนสูง | ๗,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๕,๔๐๐ |
| ๑๗ | โครงการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง | ๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๔,๑๗๐ |
| ๑๘ | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชน ทต.พังโคนศรีจำปา | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา |  |  | √ | - |
| ๑๙ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒๐ | โครงการโตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๕,๐๐๐ |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์กีฬาหมู่บ้านในเขตเทศบาลพังโคนศรีจำปา | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๔๔,๓๓๐ |
| ๒๒ | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๗๘๐ |
| ๒๓ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ำพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดความสามารถทางด้านการว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๓๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |  |  | √ | - |
| ๒๔ | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องสำหรับเด็กและเยาวชน | ๑๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๙,๘๓๐ |
| ๒๕ | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๔,๘๓๐ |
| ๒๕ | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ๕๔๘,๘๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๕๐๔,๘๖๐ |
| ๒๖ | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๗๙,๔๗.๑๔ |
| ๒๗ | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา | ๖๒๓,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๕๖๗,๗๑๖.๔๐ |
| ๒๘ | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |  |  | √ | - |
| ๒๙ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเหมือง (สำหรับอาหารกลางวันนักเรียน) | ๕๔๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๕๒๗,๐๐๐ |
| ๓๐ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนตอนโนนสูง (สำหรับอาหารกลางวันนักเรียน) | ๔๙๒,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๔๘๐,๐๐๐ |
| ๓๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำหรับอาหารกลางวันนักเรียน) | ๑๔๘,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๓๖,๐๐๐ |
| ๓๒ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย (สำหรับอาหารกลางวันนักเรียน) | ๑๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๒๒,๐๐๐ |

**๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๓๓ | โครงการเข้าร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นไทย | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๗,๐๔๐ |
| ๓๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง (ทักษะขั้นสูง) | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๕,๐๐๐ |
| ๓๕ | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | ๓,๐๐๐ | กองการศึกษา |  |  | √ | - |
| ๓๖ | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๘๒,๘๑๐ |
| ๓๗ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | √ |  |  | ๑๔๖,๓๒๘ |

**๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๓๘ | โครงการวัยใสใส่ใจไม่เสพท้อง | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๕,๘๓๐ |
| ๓๙ | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๓๘,๕๕๐ |
| ๔๐ | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๙,๘๘๐ |
| ๔๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๔๒ | โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๓,๙๖๐ |
| ๔๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๙,๓๘๐ |
| ๔๔ | โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๔,๑๗๘ |

**๓.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๔๕ | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | ๙๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๑๐,๙๖๐ |

**๓.๕ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๔๖ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๖,๓๕๘,๘๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๖,๒๖๔๙๐๐ |
| ๔๗ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๐๑๖,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑,๘๒๐,๐๐๐ |
| ๔๘ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ๙๖,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๖๖,๐๐๐ |
| ๔๙ | โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ทต.พังโคนศรีจำปา | ๑๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๑๖๐,๐๐๐ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๕๐ | โครงการคลองสวยน้ำใส | ๓๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๒๙,๗๖๐ |
| ๕๑ | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ | ๖๕,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๑๕,๘๐๐ |
| ๕๒ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๒๒๐,๐๐๐ |
| ๕๓ | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๒๐,๓๖๐ |
| ๕๔ | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด | ๓๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  | √ | - |
| ๕๕ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓๕,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๒๙,๔๐๗ |
| ๕๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๗๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | √ |  |  | ๖๐,๙๔๕ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๕๗ | โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาล | ๓๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๒๗๘,๑๙๕ |
| ๕๘ | โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป | ๒๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |

**๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๕๙ | โครงการกิจกรรมและปกป้องสถาบันของชาติ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๐ | โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๑ | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | ๑๔๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๘๓,๖๔๒ |
| ๖๒ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก | ๔๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๓ | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๔ | โครงการเพิ่มศักยภาพศักยภาพของ อปพร. | ๑๔๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๕ | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | √ |  |  | ๒๘,๖๖๐ |
| ๖๖ | โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๗ | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |
| ๖๘ | โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน | ๒๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  | √ | - |

**๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ ที่เบิกจ่าย** |
| **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ๖๙ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม บ้านโนนสูง ม.๔ | ๓๖๗,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๓๖๖,๐๐๐ |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บ้านสร้างขุ่ย ม.๖ | ๒๔๙,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๗๑ | โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๑๖๔,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑๖๓,๐๐๐ |
| ๗๒ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ม.๒ | ๓๘๕,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๓๘๒,๐๐๐ |
| ๗๓ | โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านพังโคน ม.๑ | ๑๔๕,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๗๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบูรพา บ้านพังโคน ม.๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑๙๘,๐๐๐ |
| ๗๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียน (ช่วงที่๒) บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.๑๐ | ๑๘๗,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๗๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ (ช่วงที่๑) บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓ | ๒๐๗,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๐๗,๐๐๐ |
| ๗๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓ | ๘๓,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๘๓,๐๐๐ |
| ๗๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรื่นรมย์ บ้านโนนสูง ม.๔ | ๓๔๗,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๓๔๗,๐๐๐ |
| ๗๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชายทุ่ง ๒ (ช่วงที่๒) บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓ | ๓๓๖,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๓๓๖,๐๐๐ |
| ๘๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปู่เจ้า บ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๔๐,๐๐๐ |
| ๘๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสุขสันต์ บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.๑๐ | ๙๑,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๘๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีชลประทาน บ้านพังโคน ม.๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๘๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสรวงสวรรค์ บ้านดอนตาล ม.๕ | ๓๐๔,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๓๐๔,๐๐๐ |
| ๘๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวนสุขภาพ – ดอนไฮ บ้านดอนตาล ม.๕ | ๑๘๔,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๘๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียน (ช่วงที่๓) บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.๑๐ | ๑๗๒,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๘๖ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๓ ช่อง บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.๗ | ๔๕๖,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๔๕๔,๐๐๐ |
| ๘๗ | โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา | ๕๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๕๐,๐๐๐ |
| ๘๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันทร์เกษม – นาดอนกอก – ปู่เจ้า บ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๓๖๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๘๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจำปาเจริญสุข บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.๑๐ | ๒๓๘,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๓๘,๐๐๐ |
| ๙๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจ้าเมือง ๔ บ้านนาเหมือง ม.๒ | ๑๗๖,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๙๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโชคชัย บ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๒๗๗,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๙๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาเหมือง – ม่วงไข่ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๓ | ๒๙๖,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๙๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓ | ๒๗๘,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๙๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓ | ๓๖๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๓๖๐,๐๐๐ |
| ๙๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ บ้านโนนสูง ม.๔ | ๒๖๘,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๙๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านนาเหมืองน้อย ม.๓ | ๑๒๖,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๙๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีจำปา (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ม.๒) | ๒๑๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๑๐,๐๐๐ |
| ๙๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีจำปา บ้านนาเหมือง ม.๒ | ๒๕๖,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๐๒,๓๐๑ |
| ๙๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓ | ๑๗๑,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๑๐๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสามัคคีธรรม บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.๒ | ๒๔๑,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๑๐๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าวัดสายแก้ว บ้านโนนสูง ม.๔ | ๒๐๗,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๑๐๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์ บ้านสร้างขุ่ย ม.๖ | ๑๗๑,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑๗๑,๐๐๐ |
| ๑๐๔ | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนโนนสูง – ขุนภูมิ บ้านโนนสูง ม.๔ | ๑๖๗,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑๖๗,๐๐๐ |
| ๑๐๕ | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๔๙,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๑๐๖ | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตาล ม.๓ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๑๐๗ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาเหมือง – หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.๗ | ๒๓๗,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๓๗,๐๐๐ |
| ๑๐๘ | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนร่วมในพัฒนา บ้านคำน้ำเย็น ม.๑๒ | ๒๙๔,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๒๙๓,๐๐๐ |
| ๑๐๙ | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนห้วยเสือแหมบ บ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๑๓๒,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑๓๑,๐๐๐ |
| ๑๑๐ | โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๑,๕๐๐ |
| ๑๑๑ | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค) ถนนประชาสุขสันต์ บ้านดอนตาล ม.๕ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๒ | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค) ถนนสมัยเจริญ บ้านดอนตาล ม.๑๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน) ม.๓ ม.๑๓ บ้านนาเหมืองน้อย | ๕๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๔ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนหน้าวัดสายแก้วบ้านโนนสูง ม.๔) | ๙๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๕ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนนาเหมือง – หนองหญ้าปล้อง – สร้างขุ่ย ม.๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง) | ๘๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๖ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓) | ๘๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๗ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านพังโคน ม.๑) | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๘ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ถนนห้วยแกตอนบน บ้านโนนสูง ม.๔) | ๘๐,๐๐๐ | กองช่าง |  |  |  | - |
| ๑๑๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนยายได๋อุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย ม.๑๓) | ๕๐,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๔๗,๗๗๘.๕๙ |
| ๑๒๐ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ถนนโชคชัย บ้านดอนตาล ม.๑๑) | ๔๙,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๔๓,๒๓๓.๔๙ |
| ๑๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง | ๔๕,๐๐๐ | กองช่าง |  |  | √ | - |
| ๑๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง | ๖๗,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๖๗,๐๐๐ |
| ๑๒๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง | ๗๑,๐๐๐ | กองช่าง | √ |  |  | ๗๐,๐๐๐ |
| ๑๒๔ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง | ๑,๕๒๗,๒๐๐ | กองช่าง |  | √ |  | - |